Отчет по оптимизации процесса «Управление эксплуатацией центра обработки данных (ЦОД)»

I. Определение и измерение процесса

Процессная область:

− «Обеспечивающие процессы».

Владелец процесса: Начальник отдела по поддержке серверного оборудования.

Куратор процесса: Заместитель Генерального директора по информационной инфраструктуре и связи.

Цель процесса: обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной эксплуатации ЦОД.

Показатели процесса:

- Количество критических инцидентов ЦОД.

- Доля инцидентов, приведших к нарушению SLA.

- Уровень доступности ЦОД.

- Среднее время восстановления (MTTR).

- Доля выполненных работ по ТО в срок.

- Уровень выполнения SLA.

Окружение процесса представлено на Рис.1.

Критерии выбора процесса для оптимизации:

− Значимость процесса.

Процесс «Управление эксплуатацией центра обработки данных (ЦОД)» состоит из 9 подпроцессов (Рис.2):

- Планирование эксплуатации ЦОД

- Управление эксплуатацией инфраструктуры ЦОД

- Управление инцидентами и авариями

- Техническое обслуживание и ремонт

- Мониторинг и диспетчеризация

- Контроль и анализ эксплуатации

- Управление изменениями и модернизацией

- Управление рисками эксплуатации

- Улучшение процесса эксплуатации

Рис.1 Диаграмма окружения процесса «Управление эксплуатацией центра обработки данных (ЦОД)»

Рис.2 Диаграмма декомпозиции процесса «Управление эксплуатацией центра обработки данных (ЦОД)»

II. Анализ подпроцессов

В качестве объекта оптимизации в рамках настоящего проекта был выбран подпроцесс ПП-УЦОД.03.01.00 «Управление инцидентами и авариями», состоящий из 1 процедуры, декомпозируемых на 6 операций. Декомпозиция процесса на процедуры и далее операции с регламентными сроками выполнения представлена в Таблице 1. Операции, выбранные для оптимизации помечены «*». Их модели «как есть» приведены на Рис. 3.

Таблица 1

| № п/п | Наименование операции | Продолжительность в человеко-часах |
| --- | --- | --- |
| Управление инцидентами и авариями |  |  |
| 1 | Выявление инцидента | 0,084 |
| 2 | Регистрация инцидента | 0,25 |
| 3 | Диагностика инцидента | 1 |
| 4 | Устранение инцидента | 4 |
| 5 | Закрытие инцидента и информирование | 0,5 |
| 6 | Анализ инцидента | 24 |

Общая суммарная продолжительность операций подпроцесса ПП-УЦОД. 03.01.00 составляет 30,59.

Рис.3 Модель операции «как есть». Управление инцидентами и авариями.

III. Оптимизация подпроцессов

Анализ инцидента – Автоматизированный анализ инцидента.

После определения критериев оптимизации были сформированы модели подпроцесса «как должно быть», приведены на Рис. 4.

По результатам оптимизации экономия рабочего времени составит 22 человеко-часа. Расчеты оптимизации приведены в таблицах 2 и 3.

Рис. 4 Модель операции «как должно быть». Управление инцидентами и авариями

Таблица 2

| № п/п | Наименование операции | Подэтапы (как есть) | Продолжительность в человеко-часах (как есть) | Подэтапы (как должно быть) | Продолжительность в человеко-часах (как должно быть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление инцидентами и авариями |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автоматизированный анализ инцидента | Ручное заполнение карточки, классификация по влиянию, назначение приоритета | 8 | Автоматический захват данных из систем мониторинга, автоопределение категории и приоритета по правилам | 0,5 |
|  |  | Ручной анализ логов, проверка конфигураций, опрос пользователей, воспроизведение ошибки | 10 | Автоматический корреляционный анализ событий, подстановка типовых решений из базы знаний | 1 |
|  |  | Подготовка пакета данных вручную, согласование, ручное назначение ответственного | 3 | Автоматическое назначение на группу с приложением диагностированного контекста (сбор данных за секунды) | 0,2 |
|  |  | Ручная проверка устранения, заполнение фактического решения, закрытие | 3 | Автоматическая проверка метрик (SLA), авто-закрытие по чек-листу или уведомление с одним кликом | 0,3 |

Таблица 3

| № операции | Операция | Продолжительность рабочего времени в человеко-часах |  | Способ оптимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «как есть» | оптимизированная |  |
| Управление инцидентами и авариями |  |  |  |  |
| 1 | Выявление инцидента | 0,084 | 0,084 | Без изменений |
| 2 | Регистрация инцидента | 0,25 | 0,25 | Без изменений |
| 3 | Диагностика инцидента | 1 | 1 | Без изменений |
| 4 | Устранение инцидента | 4 | 4 | Без изменений |
| 5 | Закрытие инцидента и информирование | 0,5 | 0,5 | Без изменений |
| 6 | Автоматизированный анализ инцидента | 24 | 2 | Автоматизация процессов |
| ИТОГО: |  | 30,59 | 8,59 | Экономия: 22 человека-часов |

IV. Регламентация (перечень документов, планируемых к изменению в связи с оптимизацией)

Для обеспечения проведения оптимизации необходимо актуализировать документы:

− Паспорт процесса ИСУ «Управление эксплуатацией центра обработки данных (ЦОД)»,

− Порядок управления инцидентами и авариями ЦОД.